}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Damico |
| --- | --- |
| Rut | 19.916.110-5 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | DuocUc SanBernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CurvaStock – Sistema integrado de gestión de ventas e inventario para BigCurvas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Tecnologías de la Información |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos; desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales; integración de tecnologías de información; aseguramiento de la calidad del software; gestión de proyectos informáticos; gestión de la información. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Bigcurvas presenta dificultades en la gestión de sus ventas e inventario debido a que parte de estos procesos se realizan de forma manual, lo que dificulta mantener actualizado el stock entre las ventas presenciales y la tienda online. Esta situación afecta principalmente a la administración, al personal encargado de las ventas y también a los clientes, ya que pueden producirse diferencias entre el stock registrado y la disponibilidad real de los productos. El proyecto es relevante para el área de Tecnologías de la Información porque permitirá aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, gestión de información e integración de sistemas para desarrollar una solución que centralice las ventas y el inventario, automatice la actualización del stock y facilite el acceso a información confiable para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión de ventas e inventario para Bigcurvas, con el objetivo de centralizar la información de los productos y mantener actualizado el stock de acuerdo con las ventas realizadas. La solución permitirá registrar las ventas presenciales, gestionar el inventario y considerar la integración con la tienda online mediante WooCommerce. Además, se contempla un dashboard que facilite la visualización de información relevante, como productos más vendidos y stock disponible. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar una problemática real, levantar requerimientos, diseñar y desarrollar una solución tecnológica, gestionar información e integrar distintos sistemas y herramientas. Las competencias seleccionadas son necesarias para comprender las necesidades de Bigcurvas, organizar el desarrollo del proyecto, implementar una solución para la gestión de ventas e inventario, considerar su integración y verificar que el sistema cumpla correctamente con los requerimientos definidos. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales del equipo, ya que permite participar en el análisis de una problemática real, la planificación de una solución informática y el uso de distintas tecnologías para mejorar un proceso empresarial. Su desarrollo permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y fortalecer competencias relacionadas con el levantamiento de requerimientos, gestión de proyectos, integración de tecnologías, manejo de información y desarrollo de sistemas. Además, trabajar con una empresa real permitirá adquirir experiencia práctica y enfrentar situaciones similares a las que pueden presentarse en el ámbito laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo académico, ya que su alcance puede organizarse y priorizar de acuerdo con las semanas y horas destinadas a la asignatura Capstone. Para su desarrollo se cuenta con computadores, conexión a internet, herramientas de programación, gestión de proyectos y documentación, además del acceso a la información necesaria para comprender los procesos de Bigcurvas. Entre los factores que facilitan su ejecución se encuentra la disposición de la empresa para entregar información y participar en la validación de los avances. Como posibles dificultades se consideran la disponibilidad de los participantes, cambios en los requerimientos y eventuales problemas relacionados con la integración. Estas situaciones se abordarán mediante una planificación ágil por sprints, priorización de funcionalidades y comunicación periódica con la empresa. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de gestión de ventas e inventario para Bigcurvas que permita centralizar la información de productos, registrar las ventas y mantener actualizado el stock, mejorando el control y la disponibilidad de la información para la gestión de la empresa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos y procesos actuales de Bigcurvas para definir las necesidades que deberá abordar la solución. - Diseñar el modelo de datos, la arquitectura y los componentes necesarios para soportar la gestión integrada de ventas e inventario. - Construir e integrar una solución de software que permita gestionar productos, ventas e inventario, considerando su interacción con WooCommerce. - Implementar mecanismos de consulta y visualización de información que apoyen el control del stock y la gestión de ventas de Bigcurvas. - Diseñar y aplicar pruebas de validación que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos y realizar mejoras sobre la solución desarrollada. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil basada en Scrum, permitiendo organizar el trabajo en iteraciones o sprints y adaptar el desarrollo de acuerdo con los avances y la retroalimentación obtenida durante el proyecto. Al inicio se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos, los cuales serán organizados y priorizados en un Product Backlog. Posteriormente, en cada sprint se seleccionarán las tareas y funcionalidades a desarrollar, realizando seguimiento mediante un tablero de trabajo y revisando los resultados obtenidos al finalizar cada iteración. Para facilitar la organización y seguimiento del proyecto, Matías asumirá principalmente el rol de líder y coordinador del proyecto; Misael tendrá como responsabilidad principal el análisis y diseño de la solución; y Cristopher se enfocará principalmente en el desarrollo, integración y pruebas. Estas funciones no serán excluyentes, ya que todos los integrantes participarán colaborativamente en las distintas actividades del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog e Historias de Usuario | Documento que contendrá los requerimientos del proyecto organizados en épicas e historias de usuario, priorizados de acuerdo con las necesidades de Bigcurvas. | Permitirá evidenciar el levantamiento y análisis de requerimientos, además de la planificación inicial de las funcionalidades que serán desarrolladas. |
| Avance | Diseño de la solución | Conjunto de diagramas y modelos que representarán la arquitectura del sistema, modelo de datos y diseño general de la solución propuesta. | Permitirá demostrar cómo los requerimientos levantados fueron transformados en una propuesta técnica para el desarrollo del sistema. |
| Avance | Incremento funcional del sistema | Versión parcial del sistema que incluirá las funcionalidades desarrolladas durante los primeros sprints, como gestión de productos, inventario o registro de ventas. | Permitirá evidenciar el progreso real del desarrollo y comprobar que las funcionalidades planificadas están siendo implementadas. |
| Final | Sistema de Gestión de Ventas e Inventario | Versión funcional del sistema desarrollado para Bigcurvas, incluyendo las funcionalidades definidas y completadas durante el proyecto. | Constituye el producto principal del Proyecto APT y permitirá demostrar el cumplimiento de los objetivos y requerimientos establecidos. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Registro de las pruebas realizadas al sistema y de los resultados obtenidos durante la validación de sus principales funcionalidades. | Permitirá comprobar el funcionamiento de la solución y evidenciar el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los requerimientos. |
| Final | Documentación final del proyecto | Documentación que reunirá los principales antecedentes del proyecto, arquitectura, modelo de datos, requerimientos, desarrollo por sprints y resultados obtenidos. | Permitirá mantener trazabilidad del proceso realizado y respaldar técnicamente la solución desarrollada. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Levantamiento y validación de requerimientos | Analizar las necesidades de Bigcurvas y validar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con la empresa. | Reuniones, computador, documentación, herramientas de comunicación | 2 semanas | Matías + Misael | La disponibilidad de la empresa puede afectar los tiempos de validación. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos / Gestión de proyectos informáticos | Creación y priorización del Product Backlog | Transformar los requerimientos en épicas e historias de usuario, definiendo prioridades para su desarrollo. | Product Backlog, herramienta de gestión, documentación del proyecto | 1 semana | Todo el equipo | El backlog podrá ajustarse durante el proyecto según la retroalimentación recibida. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales / Gestión de la información | Diseño de la solución | Definir la arquitectura general, modelo de datos, interfaces y componentes principales del sistema. | Herramientas de diagramación, prototipado y modelamiento de datos | 2 semanas | Misael + Todo el equipo | El diseño puede requerir modificaciones de acuerdo con nuevos requerimientos. |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación de sprints y organización del trabajo | Dividir el desarrollo en sprints, asignar tareas y realizar seguimiento mediante un Scrumboard. | Herramienta de gestión de proyectos, Scrumboard, backlog | Durante la fase de desarrollo | Matías + Todo el equipo | Se realizará seguimiento periódico de tareas y avances. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales / Gestión de la información | Desarrollo de gestión de productos e inventario | Implementar las funcionalidades necesarias para registrar productos, consultar existencias y administrar el stock disponible. | Entorno de desarrollo, base de datos, repositorio de código | 3 semanas | Todo el equipo | Las funcionalidades serán desarrolladas y revisadas de forma incremental. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales / Gestión de la información | Desarrollo del módulo de ventas | Implementar el registro de ventas presenciales y la actualización automática del inventario asociado a cada venta. | Entorno de desarrollo, base de datos, repositorio | 3 semanas | Todo el equipo | Se deberá validar que las ventas actualicen correctamente las existencias. |
| Integración de tecnologías de información | Integración con WooCommerce | Desarrollar y probar la comunicación entre el sistema y la tienda online para mantener sincronizada la información necesaria del inventario. | WooCommerce, API o mecanismos de integración disponibles, entorno de pruebas | 2 semanas | Cristopher + Todo el equipo | La integración dependerá de los accesos y posibilidades técnicas proporcionadas por la plataforma. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales / Gestión de la información | Desarrollo del dashboard | Implementar una sección que permita visualizar información relevante como ventas, productos más vendidos y stock disponible. | Entorno de desarrollo, base de datos, herramientas de visualización | 2 semanas | Todo el equipo | Los indicadores podrán ajustarse según las necesidades de Bigcurvas.. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Pruebas y validación del sistema | Realizar pruebas sobre las principales funcionalidades, registrar errores, aplicar correcciones y validar el cumplimiento de los requerimientos. | Casos de prueba, sistema desarrollado, registros de incidencias | 2 semanas | Cristopher + Todo el equipo | Los errores encontrados pueden requerir ajustes adicionales antes de la entrega.. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación y cierre del proyecto | Consolidar la documentación generada, resultados de los sprints, evidencias, pruebas y versión final del sistema. | Documentos del proyecto, repositorio, evidencias y herramientas de ofimática | Durante el proyecto y 2 semanas finales | Matías + Todo el equipo | La documentación se actualizará durante el desarrollo para evitar acumulación al final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y validación de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación y priorización del Product Backlog |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de sprints y organización del trabajo |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Desarrollo de gestión de productos e inventario |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de ventas |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con WooCommerce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Documentación y cierre del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.