|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos avanzado de acuerdo con lo planificado, aunque hemos tenido ligeros desajustes en la Carta Gantt durante la etapa de programación. Un factor que ha facilitado mucho el trabajo es la buena disposición de Belén (administradora de Bigcurvas) para revisar los diseños y darnos retroalimentación rápida. Por otro lado, lo que más dificultó nuestro avance fue implementar la funcionalidad para registrar varios productos en una sola venta; esto nos tomó más tiempo del esperado debido a la complejidad de relacionar las tablas en PostgreSQL.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar los problemas de código, mejoramos nuestra organización usando GitHub. Antes tuvimos algunos conflictos al modificar los mismos archivos, por lo que acordamos que cualquier cambio importante (como en server.js o la base de datos) debe informarse primero al equipo y trabajarse en ramas separadas. Sobre la integración con WooCommerce, planeamos asegurar primero que el sistema base funcione de manera estable antes de iniciar esa conexión, para mitigar riesgos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma bastante positiva, ya que logramos construir un avance funcional: el sistema ya descuenta el stock de la tienda o la bodega y el dashboard muestra datos reales. Destacamos nuestro compromiso y constancia como equipo. Para mejorar, necesitamos enfocarnos en completar los módulos pendientes, como implementar un inicio de sesión real con roles de usuario y habilitar la exportación de reportes en PDF y Excel.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra mayor inquietud en este momento es la integración con WooCommerce. Nos gustaría preguntarle al profesor qué alternativas tenemos si, por problemas técnicos o restricciones de la plataforma del cliente, no logramos que la sincronización sea completamente automática o en tiempo real. ¿Sería válido implementar una sincronización un poco más básica que cumpla el requerimiento sin comprometer los tiempos de entrega?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario reestructurar los roles principales, ya que estamos funcionando bien así (Matías en coordinación, Misael en análisis y diseño, y Cristopher en el desarrollo principal). Sin embargo, dado que la fase de programación está exigiendo más tiempo, Matías y yo comenzaremos a apoyar más a Cristopher en la ejecución de pruebas del sistema, para detectar fallas de forma temprana y acelerar las correcciones.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo como muy satisfactorio. Destacamos la buena comunicación; estamos constantemente conectados y nos apoyamos cuando alguien se queda atascado con algún problema técnico. Como aspecto a mejorar, a veces nos distraemos intentando agregar funciones extra o mejorando detalles visuales de la interfaz. Debemos ser más disciplinados y enfocarnos en terminar las funcionalidades obligatorias del backlog antes de pasar a los detalles estéticos.